KẾ HOẠCH KIỂM THỬ PHẦN MỀM

1. Giới thiệu

a. Mô tả kiểm thử

Bài kiểm thử này tập trung vào việc đánh giá độ chính xác và đầy đủ của tài liệu hướng dẫn chính thức Microsoft Excel do Microsoft cung cấp trên trang Microsoft Support.

Phần mềm được kiểm thử:
Microsoft Excel for Microsoft 365 MSO (Version 2511, Build 16.0.19426.20218)

Các chức năng cốt lõi được chọn để kiểm thử thuộc nhóm File, Home và Data, bao gồm:

- Save / Save As

- New / Open

- Close / Exit

- Undo / Redo

- Cut / Copy / Paste

- Find / Replace

- Sort

- Format Cells

Mục tiêu của kiểm thử là phát hiện các sai lệch giữa hành vi thực tế của phần mềm và nội dung mô tả trong tài liệu hướng dẫn, bao gồm:

- Thông tin thiếu (missing)

- Thông tin không chính xác (inaccurate)

- Thông tin gây hiểu lầm cho người dùng (misleading)

b. Lịch trình dự kiến

- Chuẩn bị và nghiên cứu tài liệu: 1 ngày

- Thực hiện kiểm thử: 3 ngày

- Tổng hợp kết quả và viết báo cáo: 1 ngày

Tổng thời gian: 5 ngày

2. Yêu cầu tài nguyên

a. Phần cứng

- Máy tính chạy Windows 11

- RAM tối thiểu 8GB

- CPU Intel Core i5 hoặc tương đương

b. Phần mềm

- Microsoft Excel for Microsoft 365 MSO (Version 2511)

- Trình duyệt web (Chrome/Edge) để tra cứu tài liệu Microsoft

- Microsoft Word để soạn thảo báo cáo

c. Nhân sự

- 01 kiểm thử viên (sinh viên thực hiện bài tập)

d. Đào tạo

Nghiên cứu và tham khảo các tài liệu hướng dẫn chính thức của Microsoft, ví dụ:

- “Save a workbook”

- “Undo or redo actions in Excel”

- “Find and replace text”

3. Các tính năng sẽ được kiểm thử / Phương pháp kiểm thử

a. Các tính năng sẽ được kiểm thử

- Save / Save As – hành vi ghi đè, định dạng mặc định

- New / Open – xử lý khi đang có file mở

- Close / Exit – cảnh báo lưu dữ liệu

- Undo / Redo – số bước undo và ảnh hưởng của Format/Sort

- Cut / Copy / Paste – giá trị, định dạng và tham chiếu

- Find / Replace – phạm vi tìm kiếm và giới hạn chức năng

- Sort – xử lý vùng chọn không liên tục

- Format Cells – ảnh hưởng đến lịch sử Undo

b. Phương pháp kiểm thử

- Kiểm thử thủ công

- Thực hiện thao tác theo tài liệu Microsoft

- So sánh kết quả thực tế với mô tả trong tài liệu

- Ghi nhận sai lệch dưới dạng báo cáo lỗi tài liệu

4. Các tính năng không được kiểm thử

- PivotTable, Power Query

- Review (Protect Sheet, Comments)

- Macro / VBA

- Add-ins của bên thứ ba

5. Các đầu ra của kiểm thử

- Kế hoạch kiểm thử

- Các trường hợp kiểm thử

- Báo cáo lỗi

- Báo cáo tổng hợp kiểm thử

6. Các phụ thuộc

- Phần cứng và phần mềm đáp ứng yêu cầu

- Excel đã được cài đặt đầy đủ

- Kiểm thử viên đã nghiên cứu tài liệu Microsoft

7. Tiêu chí vào/ra

a. Tiêu chí vào

- Môi trường kiểm thử sẵn sàng

- Tài liệu tham chiếu đã xác định

- Kế hoạch và test case đã hoàn thành

b. Tiêu chí ra

- 100% test case đã được thực hiện

- Các sai lệch tài liệu đã được ghi nhận

- Báo cáo tổng hợp phản ánh trung thực kết quả kiểm thử